VISCOTTA

Configurazioni standard di imballo e cartonizzazione

Valutazione architetturale: dove collocare la funzionalità

Sistema informativo aziendale — Order Portal · miniMRP · BI

Redatto per: Ing. Marcello Vinci

15 agosto 2026 — Bozza per discussione interna

# Indice

Indice	2

1. Contesto e obiettivo	3

2. Il dominio funzionale: la cartonizzazione	3

3. Valutazione delle opzioni	3

3.1 Opzione 1 — Order Portal (app.viscotta.com)	3

3.2 Opzione 2 — miniMRP	4

3.3 Opzione 3 — Query Metabase (BI)	4

3.4 Opzione 4 — Applicazione logistica dedicata	4

3.5 Sintesi comparativa	5

4. Raccomandazione: un percorso a fasi	5

4.1 L'ottimizzazione a monte: il quanto di imballo come vincolo di produzione	6

4.2 Domande decisive prima di partire	6

Appendice A — Modello dati dell'anagrafica configurazioni	7

Appendice B — Viste per la BI (Metabase)	9

(In Word: clic destro sull'indice → Aggiorna campo per popolarlo.)

# 1. Contesto e obiettivo

Il sistema informativo VISCOTTA è oggi articolato su tre applicazioni: l'Order Portal (app.viscotta.com), che riceve ordini e prenotazioni da clienti e agenti; il miniMRP, che genera il piano di produzione per lotti giornalieri; la piattaforma di Business Intelligence (ETL e Metabase) per l'analisi dei dati.

Si vuole introdurre la gestione delle configurazioni standard di imballo: ogni scatolone siglato (es. VISCOTTA, tara nota in grammi) contiene un numero definito di scatole interne (es. 3 × WP50, tara nota) ciascuna con un numero definito di pezzi (es. 24 chips, per un totale di 72), con peso lordo nominale noto (~6,1 kg). Ogni ordine della lista prenotazioni deve essere spedito; ogni prodotto ha il proprio imballo interno; le combinazioni devono essere assegnate agli scatoloni, ottimizzate ed etichettate di conseguenza.

Il presente documento valuta le quattro collocazioni possibili della funzionalità, ne confronta fattibilità, pro e contro, e propone un percorso di adozione. L'Appendice A definisce il modello dati dell'anagrafica configurazioni (DDL PostgreSQL); l'Appendice B le viste SQL per la BI.

# 2. Il dominio funzionale: la cartonizzazione

L'assegnazione di righe d'ordine a configurazioni standard di collo, con relativa ottimizzazione ed etichettatura, è nota in letteratura come cartonizzazione (cartonization). È concettualmente un dominio di spedizione, non di ordini né di produzione: questo è il criterio che orienta l'intera valutazione.

La domanda chiave è: quando si conosce la verità fisica di ciò che parte nello scatolone? Al momento dell'ordine si conosce ciò che il cliente vuole (packaging teorico); a fine linea si conosce ciò che è stato prodotto e in quale lotto; alla spedizione si conosce ciò che parte davvero. Ogni opzione colloca la funzionalità in uno di questi tre momenti, con conseguenze diverse sulla correttezza delle etichette e sulla flessibilità operativa.

Un secondo criterio, spesso decisivo nel settore alimentare: se le etichette dei colli devono riportare lotto, data di produzione o scadenza, l'etichettatura non può che avvenire a valle della produzione, dove il lotto è noto.

# 3. Valutazione delle opzioni

## 3.1 Opzione 1 — Order Portal (app.viscotta.com)

La cartonizzazione viene calcolata all'accettazione dell'ordine, con generazione delle etichette in PDF; l'anagrafica dei parametri è un nuovo sprint del portale.

| Pro | Contro |
| --- | --- |
| - Costo minimo: un solo sprint, anagrafica semplice, nessuna nuova applicazione. - Packaging teorico disponibile subito: si può comunicare al cliente il numero di colli e suggerire l'arrotondamento delle quantità a scatoloni pieni (ottimizzazione a monte, di grande valore commerciale). - Il DB del portale è la sede naturale dell'anagrafica prodotti: le configurazioni vi si agganciano bene. | - Le etichette generate all'accettazione sono teoriche: lotto, data di produzione e scadenza non esistono ancora — quasi certamente richiesti per un prodotto alimentare. - Non gestisce modifiche d'ordine, spedizioni parziali, consolidamento di più ordini in una spedizione. - Rischio di stampare etichette che in magazzino non corrispondono alla realtà fisica. - Il portale, nato per la raccolta ordini, inizierebbe a inglobare logica di fulfillment (scope creep). |

## 3.2 Opzione 2 — miniMRP

La cartonizzazione avviene a valle della catena di produzione: i lotti appena prodotti e confezionati trovano posto negli scatoloni direttamente a fine linea.

| Pro | Contro |
| --- | --- |
| - È il punto più vicino alla realtà fisica: a valle del confezionamento sono noti lotto, quantità reali e peso reale. - Le etichette stampate qui sono vere, con tracciabilità di lotto integrata — requisito quasi obbligato nell'alimentare. - Flusso naturale: lotto prodotto → confezionato → cartonizzato → etichettato. - Possibile controllo peso a fine linea contro il peso nominale della configurazione (±tolleranza). | - Il miniMRP ragiona per lotti di produzione, non per ordini/spedizioni: dovrebbe conoscere il mondo delle prenotazioni. - Un ordine può attingere da più lotti o da stock a scaffale; una spedizione può aggregare più ordini: casi che il piano lotti da solo non copre. - Scope creep: da pianificatore diventa mezzo sistema di fulfillment, da governare con un perimetro di modulo ben definito. |

## 3.3 Opzione 3 — Query Metabase (BI)

A bocce ferme, una serie di query e dashboard Metabase calcola le combinazioni e l'assegnazione ottimale sui dati consolidati.

| Pro | Contro |
| --- | --- |
| - Costo quasi nullo e rischio zero: nessuna modifica alle applicazioni operative. - Perfetta per simulare: quante configurazioni standard servono davvero, saturazione media degli scatoloni sugli ordini storici, casi limite. - Strumento ideale per progettare e validare lo standard prima di implementarlo (le viste dell'Appendice B nascono per questo). | - Read-only e non transazionale per definizione: nessun workflow, nessuno stato (collo preparato? spedito?). - Nessuna stampa etichette operativa, nessun barcode, nessuna integrazione con la linea. - Non può essere la sede operativa della funzionalità: è un ottimo passo zero, non l'approdo. |

## 3.4 Opzione 4 — Applicazione logistica dedicata

Il tema diventa il seme di un sistema informativo di logistica: una quarta applicazione che legge ordini dal Portal e lotti dal miniMRP e governa colli e spedizioni.

| Pro | Contro |
| --- | --- |
| - Architettura pulita: la spedizione è un dominio a sé; nessun sistema esistente viene appesantito. - Spazio di crescita naturale: picking, packaging list, DDT, etichette SSCC/GS1-128, integrazione corrieri, EDI con la GDO. - Confini chiari: legge ordini e lotti, scrive colli e spedizioni. | - Costo massimo: quarta applicazione da sviluppare e mantenere (autenticazione, integrazioni, deploy, backup). - Overhead di integrazione con entrambi i sistemi esistenti fin dal primo giorno. - Con volumi contenuti rischia di essere sovradimensionata: una cattedrale per un problema da cappella. |

## 3.5 Sintesi comparativa

| Opzione | Costo | Rischio | Adeguatezza funzionale | Verdetto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Order Portal | Basso (uno sprint) | Medio | Parziale: packaging teorico, senza lotto/scadenza | Solo per il packaging previsto |
| 2. miniMRP | Medio | Basso | Alta: a valle del confezionamento, lotto noto | Consigliata come sede operativa |
| 3. Metabase / BI | Molto basso | Nullo | Solo analisi, non operativa | Consigliata come passo zero |
| 4. App dedicata | Alto | Medio-alto | Massima, ma sovradimensionata oggi | Evoluzione futura |

# 4. Raccomandazione: un percorso a fasi

Le quattro opzioni non sono realmente alternative: sono fasi di uno stesso percorso. La proposta è la seguente.

- Fase 0 — Analisi in Metabase (subito). Con le viste dell'Appendice B, misurare sugli ordini storici quante configurazioni standard servono, la saturazione attesa degli scatoloni e i casi limite. Costa pochi giorni e fornisce i numeri per calibrare tutto il resto.

- Fase 1 — Anagrafica condivisa nel DB del Portal. Le configurazioni (imballo esterno, imballi interni, pezzi, pesi, tolleranze) si definiscono una volta sola, nel DB del Portal — già anagrafica prodotti di fatto — e si espongono agli altri sistemi (Appendice A). Il Portal può da subito mostrare il packaging previsto all'accettazione e suggerire quantità a scatoloni pieni: è quasi gratis e riusa la stessa anagrafica.

- Fase 2 — Modulo operativo a valle del miniMRP. Il calcolo operativo e la stampa etichette (con lotto) vanno dove avviene fisicamente l'incartonamento: un modulo leggero di confezionamento/spedizione a valle del miniMRP, con perimetro esplicito per contenere lo scope creep.

- Fase 3 — Eventuale app logistica dedicata (futuro). Se e quando arriveranno corrieri multipli, SSCC, EDI, gestione giacenze, il modulo della Fase 2 diventa il seme da estrarre in un'applicazione logistica autonoma. Non partirci ora.

## 4.1 L'ottimizzazione a monte: il quanto di imballo come vincolo di produzione

Esiste una transizione critica tra la chiusura dei lotti di produzione giornalieri (ddmmyy per prodotto) e la creazione delle etichette. Oggi produzione, packaging e spedizione sono svolti dalle stesse tre persone, e l'ottimizzazione avviene in modo implicito, nella testa di chi lavora. Se in futuro le fasi passeranno a squadre distinte, quel coordinamento implicito va sostituito da uno esplicito nel sistema: automatizzarlo ora significa aumentare la produttività dopo.

Il principio: il quanto di imballo — pezzi per confezione (es. 24 chips per WP50) e pezzi per collo pieno (72) — deve diventare un vincolo di arrotondamento del piano di produzione del miniMRP, accanto ai vincoli di capacità del laboratorio (forno, impastatrici per le Torte Capresi). Un fabbisogno di 200 pezzi lascerebbe 2 colli pieni e 56 pezzi orfani; il lotto “giusto” è 216, cioè 3 colli esatti, con un'eccedenza di 16 pezzi il cui costo va confrontato con quello dei colli incompleti (gestione resti, spazio, rietichettature).

Il modello dati dell'Appendice A riflette già questa esigenza: pezzi_per_confezione è parametrico per prodotto e imballo, con validità temporale — se il WP50 passa da 25 a 24 pacchetti si chiude la riga vecchia e se ne apre una nuova, senza toccare lo storico. Le nuove viste V6 e V7 (Appendice B.4) espongono al miniMRP i multipli naturali di ogni prodotto e il lotto suggerito arrotondato a colli pieni: sono il ponte formale tra fine produzione ed etichettatura.

## 4.2 Domande decisive prima di partire

Due risposte possono ribaltare la raccomandazione:

- Le etichette dei colli devono riportare lotto e/o scadenza? Si – e quindi l'opzione Portal da sola diventa molto meno difendibile.

- Le spedizioni sono sempre 1:1 con gli ordini, o esistono parziali e consolidamenti? Si - Se sempre 1:1, la complessità del modulo di Fase 2 si riduce sensibilmente.

# Appendice A — Modello dati dell'anagrafica configurazioni

Dialetto: PostgreSQL 16. Lo schema è stato eseguito e verificato su un'istanza PostgreSQL 16.13: i dati di esempio riproducono esattamente il caso citato (scatolone VISCOTTA + 3 × WP50 da 24 chips = 72 pezzi, 6.100 g lordi). Le tabelle prodotto, ordine e ordine_riga si assumono già esistenti nel DB dell'Order Portal; i nomi vanno adattati allo schema reale.

Il modello si regge su quattro entità: imballo (anagrafica unica di scatoloni e scatole interne, con tara e dimensioni), prodotto_confezione (come un prodotto entra nel suo imballo interno: pezzi per confezione e peso netto, con validità temporale), configurazione_collo (lo scatolone standard, con peso lordo nominale, tolleranza e priorità di scelta) e configurazione_collo_riga (la composizione: quante confezioni di quale imballo interno, per quale prodotto).

Nota tecnica: il vincolo UNIQUE (id, tipo) su imballo abilita il pattern della FK qualificata: le tabelle figlie referenziano la coppia (id, tipo) e garantiscono a livello di schema che un imballo ESTERNO non possa mai essere usato come interno, e viceversa.

### A.1 Anagrafica imballi

-- ============================================================

-- 1. IMBALLO — anagrafica di tutti gli imballi (esterni e interni)

-- ============================================================

CREATE TABLE imballo (

id             SERIAL PRIMARY KEY,

codice         VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,      -- es. 'VISCOTTA', 'WP50'

descrizione    VARCHAR(200),

tipo           VARCHAR(10)  NOT NULL CHECK (tipo IN ('ESTERNO','INTERNO')),

tara_g         INTEGER      NOT NULL CHECK (tara_g >= 0),

lunghezza_mm   INTEGER,

larghezza_mm   INTEGER,

altezza_mm     INTEGER,

attivo         BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,

creato_il      TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),

aggiornato_il  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()

);

-- Chiave composta (id, tipo): permette alle tabelle figlie di vincolare

-- via FK anche il TIPO di imballo referenziato (pattern "FK qualificata").

ALTER TABLE imballo ADD CONSTRAINT uq_imballo_id_tipo UNIQUE (id, tipo);

### A.2 Confezionamento prodotto

-- ============================================================

-- 2. PRODOTTO_CONFEZIONE — come un prodotto entra nel suo imballo

--    interno (es. 24 chips in una scatola WP50)

-- ============================================================

CREATE TABLE prodotto_confezione (

id                    SERIAL PRIMARY KEY,

prodotto_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES prodotto(id),

imballo_interno_id    INTEGER NOT NULL,

tipo_imballo          VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'INTERNO'

CHECK (tipo_imballo = 'INTERNO'),

pezzi_per_confezione  INTEGER NOT NULL CHECK (pezzi_per_confezione > 0),

peso_netto_g          NUMERIC(8,1) NOT NULL CHECK (peso_netto_g > 0),

valido_dal            DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

valido_al             DATE,

-- la FK composta garantisce che l'imballo sia di tipo INTERNO

FOREIGN KEY (imballo_interno_id, tipo_imballo)

REFERENCES imballo (id, tipo),

UNIQUE (prodotto_id, imballo_interno_id, valido_dal)

);

### A.3 Configurazioni di collo e composizione

-- ============================================================

-- 3. CONFIGURAZIONE_COLLO — lo "scatolone" standard

--    (es. VISCOTTA-3xWP50: scatolone VISCOTTA con 3 WP50, ~6,1 kg)

-- ============================================================

CREATE TABLE configurazione_collo (

id                     SERIAL PRIMARY KEY,

codice                 VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  -- 'VISCOTTA-3xWP50'

descrizione            VARCHAR(200),

imballo_esterno_id     INTEGER NOT NULL,

tipo_imballo           VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ESTERNO'

CHECK (tipo_imballo = 'ESTERNO'),

peso_lordo_nominale_g  INTEGER,                      -- es. 6100

tolleranza_peso_pct    NUMERIC(4,1) NOT NULL DEFAULT 5.0,

priorita               INTEGER NOT NULL DEFAULT 100, -- min = preferita

attivo                 BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

creato_il              TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

FOREIGN KEY (imballo_esterno_id, tipo_imballo)

REFERENCES imballo (id, tipo)

);

-- ============================================================

-- 4. CONFIGURAZIONE_COLLO_RIGA — composizione dello scatolone

-- ============================================================

CREATE TABLE configurazione_collo_riga (

id                  SERIAL PRIMARY KEY,

configurazione_id   INTEGER NOT NULL

REFERENCES configurazione_collo(id) ON DELETE CASCADE,

imballo_interno_id  INTEGER NOT NULL,

tipo_imballo        VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'INTERNO'

CHECK (tipo_imballo = 'INTERNO'),

numero_confezioni   INTEGER NOT NULL CHECK (numero_confezioni > 0),

-- NULL = configurazione generica (qualunque prodotto confezionato

-- in questo imballo interno); valorizzato = configurazione dedicata

prodotto_id         INTEGER REFERENCES prodotto(id),

FOREIGN KEY (imballo_interno_id, tipo_imballo)

REFERENCES imballo (id, tipo),

UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (configurazione_id, imballo_interno_id, prodotto_id)

);

### A.4 Dati di esempio

-- Esempio: scatolone VISCOTTA, 3 scatole WP50 da 24 chips, ~6,1 kg

INSERT INTO imballo (codice, descrizione, tipo, tara_g) VALUES

('VISCOTTA', 'Scatolone siglato VISCOTTA', 'ESTERNO', 400),

('WP50',     'Scatola interna WP50',       'INTERNO', 100);

INSERT INTO prodotto_confezione

(prodotto_id, imballo_interno_id, pezzi_per_confezione, peso_netto_g)

VALUES (

(SELECT id FROM prodotto WHERE codice = 'CHIP-CLASSIC'),

(SELECT id FROM imballo  WHERE codice = 'WP50'),

24, 1800.0            -- 24 chips, 1,8 kg netti a scatola (75 g/chip)

);

INSERT INTO configurazione_collo

(codice, descrizione, imballo_esterno_id, peso_lordo_nominale_g)

VALUES (

'VISCOTTA-3xWP50', 'Scatolone VISCOTTA con 3 WP50 (72 chips)',

(SELECT id FROM imballo WHERE codice = 'VISCOTTA'), 6100

);

INSERT INTO configurazione_collo_riga

(configurazione_id, imballo_interno_id, numero_confezioni, prodotto_id)

VALUES (

(SELECT id FROM configurazione_collo WHERE codice = 'VISCOTTA-3xWP50'),

(SELECT id FROM imballo WHERE codice = 'WP50'),

3,

(SELECT id FROM prodotto WHERE codice = 'CHIP-CLASSIC')

);

# Appendice B — Viste per la BI (Metabase)

Viste di sola lettura, pensate per Metabase (Fase 0) e riutilizzabili come base dell'API di cartonizzazione (Fase 2). Le prime due espandono l'anagrafica; le successive incrociano l'anagrafica con gli ordini storici; le ultime due (B.4) alimentano il piano di produzione. Nota: la divisione quantita_pezzi / pezzi_totali tra interi è intenzionale (quoziente = colli pieni; % = pezzi residui).

### B.1 Anagrafica espansa

-- V1. Configurazione "esplosa": pezzi totali e peso lordo teorico

CREATE VIEW vw_configurazione_espansa AS

SELECT

cc.id                                   AS configurazione_id,

cc.codice                               AS configurazione,

ie.codice                               AS imballo_esterno,

SUM(r.numero_confezioni)                AS confezioni_totali,

SUM(r.numero_confezioni * pc.pezzi_per_confezione) AS pezzi_totali,

ie.tara_g

+ SUM(r.numero_confezioni * (ii.tara_g + pc.peso_netto_g))

AS peso_lordo_teorico_g,

cc.peso_lordo_nominale_g,

cc.tolleranza_peso_pct,

cc.priorita

FROM configurazione_collo cc

JOIN imballo ie                  ON ie.id = cc.imballo_esterno_id

JOIN configurazione_collo_riga r ON r.configurazione_id = cc.id

JOIN imballo ii                  ON ii.id = r.imballo_interno_id

LEFT JOIN prodotto_confezione pc

ON pc.prodotto_id = r.prodotto_id

AND pc.imballo_interno_id = r.imballo_interno_id

AND (pc.valido_al IS NULL OR pc.valido_al >= CURRENT_DATE)

WHERE cc.attivo

GROUP BY cc.id, cc.codice, ie.codice, ie.tara_g,

cc.peso_lordo_nominale_g, cc.tolleranza_peso_pct, cc.priorita;

-- V2. Configurazione preferita per prodotto (priorita minima)

CREATE VIEW vw_configurazione_prodotto AS

SELECT DISTINCT ON (r.prodotto_id)

r.prodotto_id,

e.configurazione_id,

e.configurazione,

e.pezzi_totali,

e.peso_lordo_teorico_g

FROM configurazione_collo_riga r

JOIN vw_configurazione_espansa e ON e.configurazione_id = r.configurazione_id

WHERE r.prodotto_id IS NOT NULL

ORDER BY r.prodotto_id, e.priorita;

### B.2 Cartonizzazione prevista degli ordini

-- V3. Cartonizzazione prevista per riga d'ordine

CREATE VIEW vw_cartonizzazione_prevista AS

SELECT

o.id                                    AS ordine_id,

o.numero                                AS numero_ordine,

o.data_consegna,

p.codice                                AS prodotto,

r.quantita_pezzi,

cp.configurazione,

cp.pezzi_totali                         AS pezzi_per_collo,

r.quantita_pezzi / cp.pezzi_totali      AS colli_pieni,

r.quantita_pezzi % cp.pezzi_totali      AS pezzi_residui,

ROUND(100.0 * ((r.quantita_pezzi / cp.pezzi_totali) * cp.pezzi_totali)

/ r.quantita_pezzi, 1)      AS pct_in_colli_pieni,

ROUND(CEIL(r.quantita_pezzi::numeric / cp.pezzi_totali)

* cp.peso_lordo_teorico_g / 1000.0, 1) AS peso_spedizione_stimato_kg

FROM ordine o

JOIN ordine_riga r                 ON r.ordine_id = o.id

JOIN prodotto p                    ON p.id = r.prodotto_id

JOIN vw_configurazione_prodotto cp ON cp.prodotto_id = r.prodotto_id;

### B.3 KPI di saturazione e copertura

-- V4. Saturazione mensile per configurazione (KPI di dimensionamento)

CREATE VIEW vw_saturazione_configurazioni AS

SELECT

cp.configurazione,

date_trunc('month', o.data_consegna)::date          AS mese,

COUNT(DISTINCT o.id)                                AS ordini,

SUM(r.quantita_pezzi)                               AS pezzi_ordinati,

SUM(r.quantita_pezzi / cp.pezzi_totali)             AS colli_pieni,

SUM(r.quantita_pezzi % cp.pezzi_totali)             AS pezzi_fuori_collo,

ROUND(100.0 * SUM((r.quantita_pezzi / cp.pezzi_totali) * cp.pezzi_totali)

/ NULLIF(SUM(r.quantita_pezzi), 0), 1)  AS saturazione_pct

FROM ordine_riga r

JOIN ordine o                      ON o.id = r.ordine_id

JOIN vw_configurazione_prodotto cp ON cp.prodotto_id = r.prodotto_id

GROUP BY cp.configurazione, date_trunc('month', o.data_consegna);

-- V5. Copertura anagrafica: prodotti senza confezione o configurazione

CREATE VIEW vw_copertura_prodotti AS

SELECT

p.id,

p.codice,

p.descrizione,

(pc.id IS NOT NULL)                  AS ha_confezione_interna,

(cp.configurazione_id IS NOT NULL)   AS ha_configurazione_collo

FROM prodotto p

LEFT JOIN prodotto_confezione pc

ON pc.prodotto_id = p.id

AND (pc.valido_al IS NULL OR pc.valido_al >= CURRENT_DATE)

LEFT JOIN vw_configurazione_prodotto cp ON cp.prodotto_id = p.id;

Esempio di output verificato (V3): un ordine da 300 pezzi produce 4 colli pieni, 12 residui, saturazione 96%, 30,5 kg stimati; un ordine da 200 pezzi produce 2 colli pieni, 56 pezzi residui, saturazione 72%, 18,3 kg. La vista V4 aggrega per mese: nel test, saturazione complessiva 86,4% — è il KPI con cui in Fase 0 si decide se le configurazioni standard proposte reggono la domanda reale.

### B.4 Dal packing alla produzione: quanto di imballo e lotto suggerito

Queste due viste chiudono il cerchio della sezione 4.1: trasformano il fabbisogno ordini in lotti di produzione già arrotondati a colli pieni, pronti per essere letti dal miniMRP come vincolo di pianificazione accanto alla capacità del laboratorio.

-- V6. Quanto di imballo per prodotto (vincolo per il miniMRP)

--     I "multipli naturali" di ogni prodotto: pezzi per confezione

--     e pezzi per collo pieno.

CREATE VIEW vw_quanto_imballo_prodotto AS

SELECT

pc.prodotto_id,

pc.pezzi_per_confezione,

cp.configurazione,

cp.pezzi_totali        AS pezzi_per_collo

FROM prodotto_confezione pc

JOIN vw_configurazione_prodotto cp ON cp.prodotto_id = pc.prodotto_id

WHERE pc.valido_al IS NULL OR pc.valido_al >= CURRENT_DATE;

-- V7. Lotto suggerito: fabbisogno per data di consegna arrotondato

--     per eccesso a colli pieni.

CREATE VIEW vw_lotto_suggerito AS

SELECT

o.data_consegna,

r.prodotto_id,

q.configurazione,

q.pezzi_per_collo,

SUM(r.quantita_pezzi)                       AS fabbisogno_pezzi,

CEIL(SUM(r.quantita_pezzi)::numeric

/ q.pezzi_per_collo)::int              AS colli_da_produrre,

CEIL(SUM(r.quantita_pezzi)::numeric

/ q.pezzi_per_collo)::int

* q.pezzi_per_collo                       AS lotto_suggerito_pezzi,

CEIL(SUM(r.quantita_pezzi)::numeric

/ q.pezzi_per_collo)::int

* q.pezzi_per_collo

- SUM(r.quantita_pezzi)                   AS eccedenza_pezzi

FROM ordine o

JOIN ordine_riga r                ON r.ordine_id = o.id

JOIN vw_quanto_imballo_prodotto q ON q.prodotto_id = r.prodotto_id

GROUP BY o.data_consegna, r.prodotto_id, q.configurazione, q.pezzi_per_collo;

Esempio di output verificato (V7): con fabbisogno di 300 pezzi il lotto suggerito è 360 (5 colli, eccedenza 60); con fabbisogno di 200 pezzi il lotto suggerito è 216 (3 colli pieni, eccedenza 16). La colonna eccedenza_pezzi quantifica il costo dell'arrotondamento e permette di decidere caso per caso se produrre in eccesso o accettare un collo incompleto.